GrammarAgent

从“可运行 MVP”到“成熟应用”

现状审计、缺口分析、前端重构决策与工程化演进路线图

核心判断：当前 GrammarAgent 已经不是“空骨架”，而是一个功能闭环完整的工程 MVP；但它距离“可稳定运营、可扩展、高并发、可观测、可商业化”的成熟应用仍有明显差距。下一阶段应从“继续堆功能”转为“产品与工程质量升级”。

版本：v1.0 现状审计版
日期：2026-09-06

# 0. 报告边界与结论先行

本报告基于你目前已经完成并逐阶段验收的阶段 1～6B：后端基础设施、数据库、认证、课程目录、答题闭环、错题 Review，以及 Flutter Android MVP 的验收结果进行系统整理。

需要特别说明：我无法直接读取你 Mac 本地 ~/Documents/grammar-agent 的私有仓库文件，也无法从公开 GitHub 访问该私有仓库，因此这里不是“逐文件静态代码审计”。它是基于你已提供的真实验收结果、接口清单、数据设计、测试结果和架构说明做的产品/工程成熟度审计。若后续要做代码级审计，应额外提供仓库压缩包或可访问代码。

最重要的战略调整：不要再把后续阶段理解成“再做几个功能”。从现在开始，应把项目切换到“工程成熟化 + 产品化 + 可运营化”的建设方式。

# 1. 当前项目到底处于什么阶段

当前 GrammarAgent 的准确定位不是“只有骨架”，也不是“成熟产品”，而是：

功能型 MVP / 工程原型（Functional Engineering MVP）：核心业务链路能真实跑通，模块边界已经形成，有自动化测试和真实联调，但生产级能力尚未完整建立。

| 维度 | 当前判断 | 成熟度 | 主要原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心业务闭环 | 较完整 | 75% | 课程→做题→错题→Review 已跑通 |
| 后端工程结构 | 良好 MVP | 65% | 模块化、DTO/Repository/Service 边界较清晰 |
| 数据模型 | 可用但仍偏 MVP | 55% | 缺 LessonAttempt、内容版本、行为事件等成熟模型 |
| 安全 | 基础安全已做 | 45% | 有 JWT/Redis，但缺账号安全体系、限流、风控、Secret 管理 |
| 高性能/高并发 | 局部处理 | 30% | 只解决少量业务并发正确性，没有系统压测和容量设计 |
| 可观测性/运维 | 很不足 | 20% | 缺 metrics、trace、告警、日志平台、SLO |
| Flutter 功能 | MVP 可用 | 60% | 真实流程完整，但视觉、交互、可访问性、离线能力不足 |
| UI/品牌体验 | 明显不足 | 25% | 缺设计系统、品牌语言、动效和统一交互规范 |
| AI Tutor | 尚未接入 | 5% | 只有规划，没有完整模型网关、会话、配额、评测 |
| 商业化/运营 | 未开始 | 10% | 缺管理后台、内容运营、订阅、支付、埋点、增长 |
| 生产部署 | 本地开发为主 | 15% | 缺 staging/prod、CI/CD、TLS、备份、灾备、发布体系 |

# 2. 当前已经完成的能力

## 2.1 后端基础设施

Java 21 + Spring Boot 3.x + Maven Wrapper。

模块化单体结构，已形成 auth、user、course、grammar、lesson、question、learning、review 等领域模块。

PostgreSQL + Redis，开发环境通过 OrbStack / Docker Compose 运行。

MyBatis-Plus、Flyway、Validation、Swagger/OpenAPI、统一 ApiResponse、统一异常处理。

Spring Security + JWT Access/Refresh Token + Redis Refresh Session + Refresh Rotation。

已有真实构建、测试、启动和 Swagger 验证流程。

## 2.2 数据与课程模型

已建立 Language → Level → Chapter → GrammarPoint → Lesson → Question 的主内容层级。

已建立 UserAnswer、UserLessonProgress、UserLearningProgress、WrongQuestion、UserStreak 等核心表。

课程内容通过 Flyway 管理；本地有 English A1 seed 数据。

JSONB 用于语法示例、常见错误、题目 options、correctAnswer 和用户 answer。

已存在关键唯一约束、外键、部分查询索引和复合索引。

## 2.3 用户认证与安全基础

注册、登录、Refresh、Logout、/users/me 已完成。

密码使用 BCrypt；Refresh Session 存 Redis，旧 Refresh Token 旋转后立即失效。

受保护接口依赖认证上下文获取 userId，客户端不能指定用户归属。

Swagger Bearer JWT 已配置。

客户端已实现单飞（single-flight）Refresh，避免并发 401 重复消费 Refresh Token。

## 2.4 学习业务闭环

课程目录和完整 Learning Path 查询。

Lesson 题目安全获取，不提前泄露 correctAnswer / explanation。

六种题型确定性判题：单选、多选、填空、排序、判断、改错。

提交答案写 UserAnswer，更新 LearningProgress/Mastery，答错写 WrongQuestion。

Lesson Complete 使用每道题最新答案进行结算，返回 score 与 XP。

错题 due queue、错题本、Review Summary、Review 答题和 mastered 状态转换已完成。

Review 答题不回写历史 Lesson 分数，边界合理。

## 2.5 Flutter Android MVP

Flutter + Riverpod + Dio + go_router + flutter_secure_storage。

登录、注册、认证恢复、Profile、Logout。

Learning Path、GrammarPoint、Lesson、六种题型、即时反馈、Lesson Result。

Review Summary、Due Review、Wrong Questions、主动复习。

Android Emulator 与真实 Spring Boot 后端联调通过。

自动 Refresh、并发 Refresh、Router Guard、Loading/Empty/Error 状态均已做基础实现。

flutter analyze 通过，25/25 Flutter 测试通过，Debug/Release APK 均能构建。

## 2.6 当前已有的工程质量亮点

Entity 没有直接作为外部 API 返回，DTO/VO 边界意识正确。

Learning Path 避免明显 N+1；Review 列表做批量 Question 查询。

WrongQuestion、LearningProgress 等聚合更新使用 UPSERT/行锁，具备局部并发正确性。

答题事务边界清晰，关键操作可回滚。

阶段 1～6B 有持续回归测试，而不是只靠手工点击。

Flutter 网络层、Repository、状态管理已经解耦，未来换 UI 不需要推倒 API 层。

# 3. 当前“没有做”或者“只做了 MVP 版本”的能力

| 缺口 | 当前状态 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- |
| 系统级高并发与容量设计 | 没有完整压测基线、容量模型、峰值 QPS 目标、连接池容量规划、限流、熔断、降级、服务水平目标（SLO）。 | 没有它，就不能证明“用户一多仍然稳定”。局部行锁正确不等于系统吞吐高。 |
| 可靠性与高可用 | PostgreSQL/Redis 仍以本地单实例为主；没有主从/托管高可用、故障转移、自动恢复、灾备演练。 | 单点故障会直接导致应用不可用或数据风险。 |
| 可观测性 | 缺 Prometheus/Micrometer 指标体系、Grafana、集中日志、Tracing、业务指标、告警规则。 | 线上出问题时，如果看不到指标、链路和日志，就无法快速定位。 |
| 生产安全 | 缺邮箱验证、密码找回、登录失败限制、账号锁定、设备会话、API Rate Limit、Secret Manager、WAF/防刷、审计日志。 | 认证“能用”不等于账号系统“安全可运营”。 |
| 成熟答题 Attempt 模型 | 当前 Lesson Complete 采用“每题最新答案”，适合 MVP，但缺独立 LessonAttempt / AttemptAnswer，无法准确表达每一轮完整练习历史。 | 没有 Attempt，重做、复盘、历史成绩、恢复会话、统计都容易混乱。 |
| 内容版本化 | 题目/语法点更新后，历史答题与历史解析可能与新内容语义错位；缺发布版本、草稿、审核、回滚。 | 课程内容一旦开始运营，不能直接修改线上内容且破坏历史。 |
| 个性化学习路径 | Learning Path 仍以纯课程树为主；缺锁定/解锁、完成状态、推荐、mastery 展示、连续学习目标。 | 决定用户是否真的有“持续学习和成长”的产品感。 |
| 完整 XP/Streak/Achievement | 只有 Lesson XP 局部结算，缺全局 XP 账本、等级、连续学习、成就、防重复奖励。 | 它们负责留存和激励，也需要防刷与一致性。 |
| 复习算法 | Review 固定 +1 天，只是闭环，不是成熟记忆调度；缺 FSRS/SM-2 等基于表现和时间的模型。 | 固定 +1 天只能验证流程，不能代表有效的间隔重复。 |
| 管理后台/CMS | 缺课程编辑、题库管理、发布审核、用户运营、AI Prompt 配置、内容版本和数据看板。 | 没有内容运营系统，新增课程、改题、审核只能靠改数据库/代码。 |
| AI Tutor | 未实现 LLMGateway、ContextBuilder、会话持久化、流式输出、配额、成本控制、模型评测和安全策略。 | 这是产品差异化能力，但必须建立在可控、可评测、可计费的工程架构上。 |
| 商业化 | 缺 Free/Premium 权限模型、AI Credits、订阅、Google Play Billing、订单、退款、权益同步。 | 没有权益与订单系统就无法成为可持续商业产品。 |
| 数据分析 | 缺事件埋点、漏斗、留存、课程完成率、题目难度、AI 使用转化等分析体系。 | 没有数据，无法判断用户在哪一步流失、哪类题有问题。 |
| 移动端体验 | UI 是功能型 MVP；缺完整设计系统、动效、品牌视觉、可访问性、离线/弱网、图片/骨架屏、性能专项。 | 直接决定用户是否愿意长期使用。 |
| iOS 与发布 | Xcode/CocoaPods、iOS 适配、App Store 流程、正式 Android 签名、Play Console 尚未做。 | 决定是否能正式进入商店和更广用户群。 |
| CI/CD 与环境 | 缺 dev/staging/prod 完整隔离、自动构建、自动测试、镜像发布、数据库迁移门禁、回滚策略。 | 手工发布容易出错，无法稳定迭代。 |
| 系统性测试 | 已有单元/集成测试，但缺 API Contract、E2E、Load/Stress/Soak、Security、Chaos、迁移兼容和多设备矩阵测试。 | 成熟系统需要证明在故障、并发、升级和真实设备上仍然正确。 |

# 4. 关于“高性能、高并发”：当前到底处理到什么程度

目前只能说：已经处理了“部分业务并发正确性”，不能说已经具备“高并发能力”。这是两个完全不同的概念。

## 4.1 当前已经做对的并发点

Refresh Token Rotation 配合 Flutter single-flight，解决并发 401 重复刷新问题。

Review 对 WrongQuestion 使用 SELECT ... FOR UPDATE，避免同一用户同一错题状态被并发覆盖。

部分聚合表使用 PostgreSQL UPSERT，避免“先查再插”的经典竞态。

Learning Path / Review 列表已经避免明显的逐条 N+1 查询。

## 4.2 但高并发成熟应用仍然缺少的东西

没有建立“目标并发量、峰值 QPS、p95/p99 延迟、错误率”的 SLO。

没有 k6/Gatling/JMeter 的真实压测基线，也没有持续性能回归。

没有 HikariCP 连接池、线程池、Tomcat/Undertow 参数和数据库 max_connections 的整体容量计算。

没有对核心 SQL 做系统 EXPLAIN ANALYZE、慢查询监控和热点索引验证。

课程静态内容没有建立 Redis Cache / 本地缓存分层策略。

没有接口级 Rate Limit、用户级限流、IP 级防刷、AI 接口并发限制。

没有服务级 Timeout / Retry / Circuit Breaker / Bulkhead 策略。

没有幂等机制防止移动端网络重试导致重复提交；特别是 answer、complete、未来支付/AI 计费接口。

没有水平扩容验证：两台或多台 Spring Boot 节点 + 共享 PostgreSQL/Redis 是否完全无状态运行。

没有消息队列处理异步任务，例如埋点、通知、邮件、AI 后处理、日志事件。

没有数据库读写分离、分区表、归档策略；这些不一定现在就做，但要有演进条件。

## 4.3 正确的高并发建设顺序

1. 先测：建立基线，不凭感觉优化。

2. 再定位：CPU、GC、数据库、Redis、网络、序列化、锁竞争到底谁是瓶颈。

3. 先做低成本优化：索引、SQL、批量查询、缓存、连接池、分页、响应体控制。

4. 再做保护：限流、超时、熔断、重试边界、幂等。

5. 再做扩容：Spring Boot 无状态多实例 + 负载均衡。

6. 最后才考虑复杂架构：MQ、读写分离、分库分表、Kubernetes。不要为了“看起来高级”提前引入。

# 5. 数据模型中最需要尽快补的成熟化设计

## 5.1 LessonAttempt：当前最大的业务模型缺口之一

阶段 5 为了不新增表，采用“Lesson 完成时读取每道题最新一次 UserAnswer”的方案，这对 MVP 很聪明，但成熟应用不能长期依赖它。

当前：

UserAnswer(questionId, userId, ...)

Lesson Complete = 每道题取最新答案

成熟版本：

LessonAttempt

├── attemptId

├── userId

├── lessonId

├── status

├── startedAt

├── completedAt

├── score

└── xpEarned

UserAnswer / AttemptAnswer

└── attemptId

可以明确区分第 1 次、第 2 次重学。

支持中途退出和继续。

支持历史成绩趋势。

避免历史 UserAnswer 混入本轮 Lesson。

便于以后做考试模式、限时模式、每日挑战。

## 5.2 内容版本与发布状态

Language/Level/Chapter/GrammarPoint/Lesson/Question 需要 draft / published / archived 等状态。

Question 内容修改后需要版本号，历史 UserAnswer 应能关联当时版本。

发布操作应由 CMS/Admin 完成，而不是直接修改数据库 seed。

需要内容校验、审核、回滚和批量导入。

## 5.3 全局 XP 应改为“账本”而不是只存累计值

成熟版本建议建立 XP Ledger（积分流水），每次奖励有来源、唯一业务键和幂等约束。这样可以防重复奖励、支持审计和修复。

user_xp_ledger

- id

- user_id

- source_type

- source_id

- amount

- idempotency_key

- created_at

# 6. 安全从“能登录”升级到“可上线账号体系”

邮箱验证：注册后验证邮箱；未验证账号能力可受限。

Forgot Password / Reset Password 流程，重置 Token 短时有效、一次性使用。

登录失败次数限制、指数退避或短期锁定，防暴力破解。

Refresh Session 设备化：记录 device/session，支持“查看登录设备”和“退出其他设备”。

JWT Secret/数据库密码/第三方 API Key 迁移到 Secret Manager 或生产环境 Secret 注入。

CORS 按环境白名单配置；生产不允许宽泛来源。

API Rate Limit：认证、注册、密码重置、AI、支付等重点接口必须限流。

安全审计日志：登录、改密码、支付、订阅、管理员内容变更等操作有审计记录。

依赖漏洞扫描、SAST、Secret Scan、镜像漏洞扫描。

生产必须 HTTPS/TLS；移动端禁止生产 cleartext HTTP。

# 7. 可观测性与运维：成熟应用必须“看得见自己”

现在的测试说明“开发时能跑通”，但成熟应用还需要线上运行时的可见性。建议建立三层观测：

| 层级 | 需要建设 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Metrics | Micrometer + Prometheus + Grafana | QPS、p95/p99、错误率、DB Pool、Redis、JVM/GC、登录失败率、答题提交率 |
| Logs | 结构化 JSON 日志 + traceId/requestId + 集中采集 | 接口异常、业务错误码、慢查询、AI 调用错误 |
| Tracing | OpenTelemetry | Flutter→Spring Boot→Redis/PostgreSQL→未来 AI Provider 的完整链路 |

为核心链路定义 SLO，例如成功率、延迟、可用性目标；先在压测和 staging 里验证，再决定正式数字。

建立告警：5xx 突升、数据库连接池耗尽、Redis 不可用、登录失败异常、AI Provider 错误率、支付回调失败。

建立业务 Dashboard：DAU、Lesson 完成率、Review 完成率、错误率、留存、AI 使用率。

# 8. Flutter：现在应该“换前端”吗？

结论：不建议换掉 Flutter 技术栈；建议现在就重做 UI/UX 与设计系统，而不是等所有功能做完以后再重做。

## 8.1 为什么不建议从 Flutter 换成其他前端框架

你目标是 Android 先行、后续 iOS，Flutter 与这个产品路线匹配。

阶段 6B 已经完成网络层、认证恢复、路由、状态管理、Repository 和六种题型组件；换框架会把大量已经验证的工程代码重新写一遍。

目前不满意的是“视觉和体验”，并没有证据表明是 Flutter 性能或能力无法满足。

Flutter 完全能实现高质量教育类 App 的动效、卡片、路径地图、渐变、微交互、题目反馈和自定义绘制。

真正的问题更可能是：没有先建立视觉语言、Design System 和 Figma 原型，而是直接按功能页面把 UI 拼出来。

## 8.2 为什么 UI 应该现在改，而不是最后再改

现在只有 MVP 主流程，页面数量还可控，是重构视觉层成本最低的时间点。

如果继续做 AI、会员、支付、成就、排行榜，再统一改视觉，返工会指数增加。

Design System 一旦定下来，后续所有新页面可以复用颜色、Typography、Spacing、Card、Button、Feedback、Bottom Sheet。

UI 重构可以基本不动 Repository/API/业务层，风险较低。

## 8.3 推荐的前端升级方式

1. 保留 Flutter、Riverpod、Dio、go_router。

2. 先做 5～8 个关键页面的高保真设计：登录、Home/Learning Path、GrammarPoint、Question、Answer Feedback、Lesson Result、Review、Profile。

3. 建立 AppTokens：颜色、字号、间距、圆角、阴影、动效时长。

4. 建立可复用组件：PrimaryButton、LessonNode、GrammarCard、QuestionOption、FeedbackPanel、ProgressHeader、EmptyState。

5. 重构导航与信息架构，避免页面只是“后台 API 的可视化”。

6. 加入轻量品牌元素：Logo/角色或抽象视觉语言，但不要照搬 Duolingo。

7. 再基于 Design System 开发 AI Tutor、会员、成就等新页面。

# 9. 建议的成熟目标架构

Flutter Android / iOS

|

| HTTPS

v

API Gateway / Nginx / Load Balancer

|

v

Spring Boot Modular Monolith (stateless)

|-- Auth / User

|-- Course / Content

|-- Learning / Attempts

|-- Review

|-- Gamification

|-- Subscription / Billing

|-- AI Gateway

|

+--> PostgreSQL (managed / HA)

+--> Redis (managed / HA)

+--> Object Storage (content/assets)

+--> Message Queue (only when needed)

+--> AI Inference / Qwen Provider

|

+--> Metrics / Logs / Tracing

Admin Web / CMS

|

+--> Course authoring

+--> Question bank

+--> Publish/versioning

+--> User operations

+--> AI prompt/model config

+--> Analytics

关键原则：继续保持“模块化单体优先”。成熟不等于微服务。当前规模下把每个模块拆成独立服务只会增加发布、事务、监控和排障复杂度。真正出现独立扩缩容或团队边界后再拆。

# 10. 从现在开始的重新规划：从 MVP 到成熟应用

建议暂停“阶段 7 直接接 AI”的旧节奏，先做一次质量重置。AI 仍然重要，但应该在基础能力、UI 设计和可观测性有最低保障后接入。

| 阶段 | 建设内容 | 价值 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 7A：工程审计与基线（Production Readiness Audit） | 对当前后端与 Flutter 做真正代码级审计；建立 API、数据库、依赖、错误码、配置、测试覆盖、性能基线清单。补 architecture-decision-records、环境规范和风险清单。目标是知道“系统现在能承受什么”。 | 建立真实基线，避免盲目继续加功能 | 必须先做 |
| 阶段 7B：Flutter 视觉与交互重构 | 不换 Flutter。先做 Design System + 关键页面重构，把 MVP 界面升级到可持续扩展的产品 UI。建立 Figma/组件规范、主题 Token、组件库、交互和动效基线。 | 降低后续 UI 返工，建立品牌体验 | 立即并行/紧随 7A |
| 阶段 8：后端生产级可靠性与安全 | 账号安全、限流、幂等、统一请求 ID、审计日志、配置与 Secret、错误治理、Actuator/Micrometer、日志结构化、健康检查、Graceful Shutdown。 | 让应用具备上线所需的稳定性 | 高优先级 |
| 阶段 9：性能与高并发专项 | k6/Gatling 压测；SQL/索引/缓存/连接池优化；热点课程缓存；限流熔断；水平扩容验证；并发答案/Review/Refresh/未来 AI 的压测和容量报告。 | 让应用具备上线所需的稳定性 | 高优先级 |
| 阶段 10：学习领域模型升级 | LessonAttempt、AttemptAnswer/关联、学习会话恢复、个性化 Learning Path、全局 XP Ledger、Streak、Achievement、学习统计 Dashboard。 | 把“能做题”升级为长期学习产品 | 核心产品化 |
| 阶段 11：Review 2.0 | 从固定 +1 day 升级为可配置 scheduler；先收集复习行为数据，再评估 SM-2/FSRS。加入 Review Session、完成统计、复习历史。 | 改善复习有效性与可解释性 | 核心学习效果 |
| 阶段 12：AI Grammar Tutor | LLMGateway + OpenAI-compatible Provider + 本地 Qwen 开发模型；ContextBuilder、PromptManager、Conversation、流式输出、建议追问、配额、成本、评测、Prompt 版本和安全策略。 | 形成 AI 教学价值 | 差异化能力 |
| 阶段 13：内容运营后台 / CMS | Vue3 Admin；课程、语法点、题库、版本、发布审核、用户、AI Prompt、内容质量、数据看板。没有 CMS 就很难真正运营课程产品。 | 内容可持续生产与维护 | 运营必需 |
| 阶段 14：会员、AI Credits 与支付 | Free/Premium 权益、AI Credits、订单、订阅、Google Play Billing、服务端验签、幂等回调、退款和权益同步。 | 形成收入与成本闭环 | 商业化 |
| 阶段 15：CI/CD 与生产基础设施 | dev/staging/prod；Dockerized backend；TLS、域名、Nginx/LB；托管 PostgreSQL/Redis；备份恢复；CI Test/Build/Deploy；蓝绿/滚动发布和回滚。 | 建立可重复部署和灾备能力 | 上线前必须 |
| 阶段 16：全链路 QA 与发布 | E2E、Load/Stress/Soak、安全测试、升级迁移测试、多 Android 机型、iOS、可访问性、隐私合规、Crash Reporting、正式签名、商店发布。 | 证明产品能安全稳定发布 | 发布门禁 |

# 11. 阶段 7A 应该具体审计什么

| 审计域 | 检查重点 |
| --- | --- |
| 代码结构 | 模块依赖方向、循环依赖、Service 过大、Repository 过度抽象、公共包污染、DTO 映射重复。 |
| API | 路径规范、错误码、一致性、幂等语义、分页、版本兼容、Swagger 与实际一致。 |
| 数据库 | 表语义、索引、唯一约束、FK、JSONB 选择、慢查询、事务隔离、锁顺序、迁移策略。 |
| 并发 | Refresh、Answer、Complete、Review、XP、未来订阅/AI 配额的竞态与幂等。 |
| 性能 | 核心接口时延基线、SQL 数量、响应大小、序列化、缓存机会、连接池。 |
| 安全 | 认证、授权、输入校验、错误信息、Secret、CORS、暴力破解、日志泄密。 |
| Flutter | State 生命周期、重复请求、路由恢复、网络层、Refresh、内存泄漏、Widget 重建、错误恢复。 |
| 测试 | 覆盖率不是唯一目标；重点找关键业务路径、并发、迁移、错误恢复和边界用例。 |
| 部署 | 配置是否可外部化、是否可容器化、健康检查、优雅停机、迁移时序、日志输出。 |

# 12. 阶段 9：高并发专项的验收方式

不要用“加了 Redis”“用了连接池”来宣称高性能。高并发必须通过可重复压测证明。建议至少建立以下场景：

| 场景 | 关键接口 | 观察指标 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共读流量 | learning-path / grammar-points / lesson / questions | RPS、p95/p99、DB QPS、Cache Hit | 热点内容把数据库打满 |
| 登录峰值 | login / refresh / users/me | 401率、Redis、BCrypt CPU、延迟 | 密码哈希 CPU、Refresh 竞争 |
| 答题峰值 | questions/{id}/answer | TPS、锁等待、DB pool、失败率 | UserAnswer 写入与 progress 锁竞争 |
| Lesson 完成 | lessons/{id}/complete | 事务时长、SQL 数、锁等待 | 最新答案查询和并发 complete |
| Review | reviews/* | 锁等待、慢查询、分页性能 | WrongQuestion 热行竞争 |
| 未来 AI | ai/chat | 并发数、首 token、队列时长、GPU/内存 | 模型推理成为最贵、最慢依赖 |

建议用 100 → 500 → 1000 并发用户逐级压测，而不是一开始随便定“支持 10 万并发”。真正容量目标应结合生产机器规格、峰值活跃用户和用户操作频率计算。

# 13. AI Tutor 的新定位：不要让 AI 破坏成熟化节奏

AI 仍然应该做，而且是 GrammarAgent 的差异化核心之一。

但 AI 只负责“解释、追问、个性化教学”，继续不要替代确定性 QuestionAnswerEvaluator。

Spring Boot 通过 LLMGateway 调用 Qwen/OpenAI-compatible provider，Flutter 不直接接模型。

必须先有 Prompt 版本、ContextBuilder、Conversation、流式输出、Timeout、Retry、Rate Limit、Quota、成本统计。

必须建立 Grammar Eval Set，至少覆盖英语/日语/韩语/德语的语法解释、纠错、追问、格式遵循和幻觉风险。

本地 M3 Pro 开发可以使用较小 Qwen 4-bit；生产模型应根据质量、吞吐、成本单独评测，不应与本机开发配置绑定。

# 14. 成熟应用必须补的产品能力

Home Dashboard：今天学什么、连续学习、待复习、最近进度、推荐课程。

个性化 Learning Path：Lesson 完成状态、Grammar mastery、锁定/解锁、推荐。

用户学习统计：周/月学习时间、正确率、掌握语法点、复习完成率。

学习目标：每日目标、提醒、Streak。

成就与等级：建立在 XP Ledger 上，不能靠客户端计算。

课程内容扩展：English A1 只是 seed，真正产品需要完整的 A1/A2…内容生产流程。

多语言 UI 与学习语言切换。

账号设置、通知设置、隐私设置、数据导出/删除。

Feedback/Report Question：用户可以举报题目或解析问题。

应用内更新提示、版本兼容策略。

# 15. 成熟应用的测试矩阵

| 测试类型 | 当前情况 | 成熟化要求 |
| --- | --- | --- |
| Unit | 已有较多 | 继续覆盖核心算法、mapper SQL、状态机 |
| Integration | 已有 | 引入 Testcontainers，减少依赖本机固定环境 |
| Contract | 缺 | Flutter ↔ OpenAPI / DTO 兼容检查 |
| E2E | 部分人工 | 关键用户旅程自动化 |
| Load | 缺 | k6/Gatling 压测与性能回归 |
| Stress/Soak | 缺 | 极限负载、长时间运行、内存泄漏 |
| Security | 缺 | 认证绕过、暴力破解、依赖漏洞、Secret、权限隔离 |
| Migration | 不足 | 从旧 schema 升级到新 schema 的真实测试 |
| Mobile Matrix | 不足 | 多个 Android API/屏幕尺寸/低端设备/弱网 |
| Chaos/Failure | 缺 | Redis/DB/AI provider 短暂失败时系统行为 |

# 16. 生产部署与发布应达到的最低标准

至少三套环境：local/dev、staging、production，配置和数据彻底隔离。

Spring Boot 构建正式 Docker image，非 root 用户运行，健康检查和优雅停机。

生产数据库/Redis 优先使用托管高可用服务，不建议自己在单机 Docker 里长期扛生产。

数据库自动备份 + Point-in-time Recovery（如果平台支持）+ 定期恢复演练。

CI：后端 test/package、Flutter analyze/test/build、依赖扫描、Secret Scan。

CD：staging 自动部署，production 需要审批；数据库 Migration 有门禁和回滚预案。

Nginx/LB + HTTPS/TLS + 域名；生产 API 不暴露内部端口。

Crash Reporting、Monitoring、Alerting 上线后即启用，而不是出故障后再补。

# 17. 哪些“高级架构”现在不要急着上

从骨架走向成熟，不代表把所有流行技术都塞进去。以下能力当前不应作为第一优先级：

微服务：当前模块化单体足够，过早拆分会增加分布式事务和运维成本。

Kubernetes：没有稳定流量和多服务规模前，不是成熟度的必要条件。

分库分表：先用索引、SQL、缓存、归档、分区解决真实瓶颈。

Kafka/RabbitMQ：只有出现明确异步业务和可靠事件需求再引入。

复杂 RAG / Multi-Agent：Grammar Tutor 第一版先做 ContextBuilder + 单 Agent；质量数据证明需要后再升级。

过早的多地域容灾：先把单区域高可用、备份和恢复做扎实。

# 18. 我建议你现在立刻做的 10 件事

1. 冻结阶段 6B 作为一个可运行基线，不再在旧 UI 上继续无限堆页面。

2. 保留 Flutter 技术栈，但立即启动 UI/UX 重构和 Design System。

3. 做一次代码级 Production Readiness Audit；这是新的阶段 7A。

4. 建立 staging 环境思维，即使先在本地/单机模拟，也要把配置分层。

5. 补 LessonAttempt/幂等设计评审，不要继续让“最新答案”承担所有历史语义。

6. 引入 Micrometer/Actuator 基础指标与结构化日志，为压测做准备。

7. 建立第一套 k6/Gatling 基线，先测现在到底能扛多少。

8. 补登录/注册/密码重置等生产账号安全路线图。

9. 设计课程内容 CMS 和内容版本机制，否则后面课程扩展会越来越痛苦。

10. 在这些基础完成最低版本后，再接 AI Tutor；AI 接入时同时做 quota、eval、observability，而不是只做一个 chat 接口。

# 19. 最终判断

GrammarAgent 现在已经完成了“0→1 的技术可行性验证”：后端、数据库、Flutter、真实联调、答题和 Review 都已经成立。这一步价值很高，因为它证明产品主闭环是可以构建出来的。

但从“1→10”开始，工作重心必须改变。成熟应用最难的通常不是再增加一个接口，而是让系统在真实用户、真实网络、真实并发、真实故障、真实内容运营、真实支付和真实版本升级下仍然保持正确、稳定、可观测、可恢复。

因此下一步不建议简单进入“阶段 7 = AI”。更好的路线是：7A 工程审计 + 7B Flutter 设计系统重构 → 8 可靠性/安全 → 9 性能/高并发 → 10 学习模型升级 → 再进入 AI 与商业化。

# 20. 关于前端的最终决策

| 问题 | 建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 要不要换掉 Flutter？ | 不要 | 当前问题是 UI/UX，不是框架能力；换框架会损失阶段 6B 的全部验证成果。 |
| 要不要现在改界面？ | 要，马上开始 | 页面还不多，是设计系统重构成本最低的时期。 |
| 是先全部后端做完再改 UI 吗？ | 不要 | AI、会员、成就等新页面如果基于旧视觉继续开发，后续返工更大。 |
| 前端怎么改？ | 先设计后编码 | 先定信息架构、视觉语言、组件和关键页面高保真，再重构 Flutter presentation 层。 |
| 后端是否停止？ | 不必完全停止 | UI 重构和生产级后端工程化可以并行推进，API 契约保持稳定。 |

下一步最合适的执行产物不是“再加一个功能”，而是两个并行工作包：

工作包 A：阶段 7A - GrammarAgent 全仓代码级 Production Readiness Audit + 性能/安全/数据模型整改清单。

工作包 B：阶段 7B - Flutter Design System + 关键页面视觉重构，保留现有 Repository/Provider/API 逻辑。

# 附录 A：成熟度验收清单（可作为后续 Agent 总清单）

□ API 有版本策略、分页规范、错误码规范和幂等策略。

□ 关键写接口能抵御网络重试和并发重复提交。

□ 数据库有慢查询、索引审计、备份与恢复演练。

□ Spring Boot 支持多实例无状态部署。

□ Redis/DB 短暂故障时系统行为明确。

□ Metrics/Logs/Tracing 三件套可用。

□ 核心链路有 SLO、Dashboard 和告警。

□ 关键接口完成 Load/Stress/Soak 测试。

□ Auth 具备邮箱验证、密码重置、登录保护、会话管理。

□ 移动端 Token、Secret、日志不泄露敏感信息。

□ Flutter 有统一 Design System 和可复用组件库。

□ Flutter 在弱网、断网、超时、401、服务异常下有明确体验。

□ LessonAttempt/历史学习语义清晰。

□ Content 有版本、发布、审核、回滚能力。

□ 全局 XP/成就奖励具备幂等和审计。

□ Review 算法可配置并可评测。

□ AI Provider 可替换、可限流、可计费、可评测、可观测。

□ Admin/CMS 能独立运营课程与题库。

□ 订阅和支付由服务端验签，状态可恢复。

□ dev/staging/prod 完整隔离。

□ CI/CD 可重复执行，生产发布可回滚。

□ Android 正式签名、iOS 配置、隐私政策、商店合规完成。